GrindLab — пакет передачи контекста
для нового чата и AI-агента разработки

Версия: 1.0 | Дата: 15.12.2025

Назначение документа

Этот файл предназначен для передачи полного контекста по продукту GrindLab в другой чат/другому AI-агенту разработки. Он фиксирует текущее состояние репозитория, реализованные функции, архитектуру, правила разработки, методику (включая план расширения грансостава до диапазона P10…P240) и дорожную карту. Цель — обеспечить непрерывность разработки без повторного сбора информации.

Вступительное слово для нового чата

Скопируйте текст ниже и отправьте его в новый чат вместе с этим файлом:

Мы развиваем продукт GrindLab (FastAPI backend + React/Vite frontend) для технологического моделирования измельчения и сравнения сценариев.
Пожалуйста:
1) Прочитай прикреплённый документ «GrindLab — пакет передачи контекста».
2) Сначала кратко перескажи текущее состояние (что уже работает, где риски).
3) Затем предложи план следующих итераций по дорожной карте.
4) Когда будем обсуждать конкретную задачу — сразу готовь точный промпт для Codex/AI-агента, учитывая кодстайл и ограничения из документа.
Важно: не ломать существующие эндпоинты и бизнес-логику, изменения — инкрементальные, с проверками и кратким summary.

1. Резюме текущего состояния

Продукт: GrindLab — веб-приложение для моделирования измельчения, управления проектами, привязки схем/версий, запуска/просмотра расчётов (CalcRun), сравнения расчётов и оценки эффектов.

Технологии: Backend — FastAPI (Python, Pydantic v2), Frontend — React + Vite + TypeScript, UI — карточки/таблицы/фильтры.

Основные доменные сущности: Project, Flowsheet, FlowsheetVersion, CalcRun (+ метрики/входные параметры расчёта).

Ключевое улучшение последних итераций: в список расчётов добавлена информация о проекте (project_id/name) и бейджи «Лучший в проекте»/«Базовый в проекте» + фильтр по проектам на главной.

Стабилизация сравнения расчётов: исправлена ошибка валидации Pydantic для «старых» демо-ранов с неполными input-полями (мягкая валидация только для сравнения).

Текущее UX: фильтры (фабрика/схема/сценарий/проект), карточки расчётов с метаданными и переходами на проект/деталку, страница проектов, страница проекта с привязками схем и итогами best/baseline.

2. Архитектура и структура репозитория

Высокоуровневая схема:

Backend (FastAPI): REST API под префиксом /api/*; работа с БД, бизнес-логика, агрегации по метрикам, расчёт best/baseline.

Frontend (React/Vite): страницы (Home/Projects/ProjectDetail/CalcRun/Compare), API-клиент (TypeScript), локальные фильтры/отображение.

Демо-данные: модуль seeding для заполнения растений/схем/версий/проектов/расчётов.

Ориентировочные пути (фактические уточняются по репозиторию):

| Зона | Типовые файлы/каталоги |
| --- | --- |
| Backend | backend/app/main.py, backend/app/routers/*, backend/app/schemas/*, backend/app/services/*, backend/app/demo_seed.py |
| Frontend | frontend/src/pages/*, frontend/src/api/client.ts, frontend/src/components/*, frontend/src/styles.css |
| Скрипты/запуск | npm scripts (frontend), uvicorn (backend), демо-seed |

3. Реализованный функционал (по состоянию на сейчас)

3.1 Проекты

Список проектов: создание проекта, карточки проектов, переход в деталку проекта.

Деталка проекта: базовая информация, привязанные версии схем измельчения, действия (открыть последний расчёт, список расчётов, отвязать, новый расчёт).

Сводка по схемам в проекте: расчёт best/baseline по flowsheet_version и эффекты (Δ т/ч, Δ кВт⋅ч/т и др.).

Публичные проекты (owner_user_id = NULL) — доступны без авторизации; приватные — только владельцу.

3.2 Расчёты измельчения (Home / технологическое моделирование)

Вывод карточек последних расчётов с базовыми полями (фабрика, схема/версия, сценарий, дата, ключевые KPI).

Фильтры: фабрика, схема, сценарий, проект (Все проекты / Без проекта / конкретный проект).

В карточке: строка «Проект» с ссылкой на /projects/{project_id} при наличии привязки; иначе «не привязан».

Бейджи: «Лучший в проекте» и «Базовый в проекте» на карточках при соответствующих флагах.

3.3 Сравнение расчётов

Выбор нескольких расчётов на главной и переход на страницу сравнения.

Страница сравнения: карточки выбранных расчётов + таблица метрик с подсветкой лучших значений; выбор базового расчёта.

Бэкенд: эндпоинт сравнения принимает run_ids и возвращает агрегированную структуру (items + metrics).

Стабилизация: добавлена мягкая валидация для «старых/неполных» input_json в сравнении, чтобы не падать 500 из-за отсутствующих полей.

4. API-слой: ключевые эндпоинты и контракты

Важно: имена эндпоинтов могут отличаться — ориентируйтесь на фактические router-файлы. Ниже — логическая карта, которую нужно уточнять в Swagger (/docs).

4.1 Проекты

GET /api/projects — список проектов.

GET /api/projects/{project_id} — деталка проекта (учёт приватности/публичности).

POST /api/projects — создание проекта.

Операции привязки схем/версий к проекту: /api/project-flowsheets или аналог (см. router projects/flowsheets).

4.2 Схемы и версии

GET /api/flowsheets — список схем.

GET /api/flowsheet-versions?plant_id=... — версии схем по фабрике/модели.

4.3 Расчёты (CalcRun)

GET /api/calc/* — список расчётов (на главной используется специализированный эндпоинт вида /api/calc/grind-mvp-runs или /api/calc-runs).

GET /api/calc/*/{run_id} — деталка расчёта.

POST /api/calc/* — запуск/создание расчёта.

GET /api/calc-runs/compare?run_ids=... — сравнение выбранных расчётов (или аналогичный compare endpoint).

Расширение контракта списка расчётов (уже внедрено): project_id, project_name, is_project_best, is_project_baseline — добавлены без удаления существующих полей.

5. Методика моделирования и расширение грансостава до P10…P240

Контекст: ранее в интерфейсе и/или метриках активно использовались P80/P50. Требуется обновление методики так, чтобы поддерживать диапазон крупности до P240 (и в целом более широкий набор процентилей/кривую).

5.1 Целевое представление гранулометрии

Базовый подход: хранить и передавать гранулометрию как кумулятивную кривую «% прохода — размер, мкм» либо как дискретный набор процентилей P10/P20/…/P240.

Рекомендуемая минимальная реализация для MVP+: набор ключевых процентилей (как минимум P10, P20, P50, P80, P90, P240) + возможность отображения дополнительных (по мере готовности).

Предпочтительно унифицировать единицы измерения: мкм для мелких классов и мм для крупных; в API хранить одно (например, microns) и на фронте форматировать.

5.2 Как считать Pxx и диапазоны

Если есть дискретные классы (d_i) и кумулятивный проход (F_i, %), то Pxx находится интерполяцией по кривой F(d)=xx (лог-интерполяция по d обычно даёт стабильнее на широком диапазоне).

Если кривую задаём процентилями, то для промежуточных значений и графика используем интерполяцию (сплайн/линейная в log(d)).

Диапазон до P240: интерпретировать как размер, при котором 240 условных «единиц»? На практике P240 в горном контексте часто означает «крупность до 240 мм» (а не P240 как 240-й процентиль). Нужно зафиксировать терминологию в продукте:

Вариант A (наиболее вероятный): P240 = крупность 240 мм (верхний размер), то есть мы расширяем диапазон отображения/расчётов по крупности до 240 мм.

Вариант B: Pxx как процентиль (P80=80% прохода), тогда P240 некорректен. Если именно этот вариант подразумевался ранее — следует переименовать метрику (например, 'Top size 240 mm' или 'Dmax 240 mm').

Рекомендация для следующей итерации: формально зафиксировать в ТЗ термин «P240» как 'верхний размер 240 мм (Dmax=240 мм)' и привести все поля/лейблы к однозначной нотации (P80/P50 как процентиль, Dmax как верхний размер).

5.3 Изменения данных и UI под расширенный диапазон

Backend: расширить CalcInput/CalcRunResult так, чтобы вход/выход могли содержать PSD в расширенном диапазоне (например, массив точек или словарь percentiles).

Frontend: в карточке расчёта и сравнения — показывать P80/P50 как раньше, но добавить доступ к расширенной информации (popover/свертываемый блок/таблица 'Гранулометрия').

Сравнение: добавить возможность выбора метрики по гранулометрии (например, P80, P50, Dmax) в качестве сравниваемой строки/графика.

6. Глобальная дорожная карта создания продукта

Ниже — сквозная дорожная карта, ориентированная на поэтапное усиление продукта от MVP к промышленной версии. Сроки не фиксируются — это канва для планирования спринтов.

6.1 Этап 0 — База разработки и устойчивость

Надёжный dev-стенд: единый способ запуска backend/frontend, демо-seed, проверка миграций/БД.

Единый контракт API-клиента: типы TS синхронизированы с Pydantic-моделями.

Набор smoke-тестов: создание проекта → привязка версии → создание/открытие расчёта → сравнение → проверка best/baseline.

Логи/обработка ошибок: user-friendly сообщения на фронте, отсутствие 500 из-за валидации/None.

6.2 Этап 1 — MVP (технологическое моделирование и сравнение)

Список и фильтры расчётов (включая проект) — выполнено.

Деталка расчёта: параметры входа/выхода, ключевые KPI, ссылка на проект/версию.

Сравнение 2–5 расчётов: метрики, лучший/базовый, экспорт (CSV/PNG) — частично (экспорт в план).

Проекты: привязка схем/версий, best/baseline, быстрые действия — выполнено.

Методика PSD: расширение отображаемого диапазона до Dmax=240 мм и поддержка набора процентилей — в план (см. раздел 5).

6.3 Этап 2 — V1 (калибровка, сценарии, воспроизводимость)

Сценарии/варианты расчёта: шаблоны входных параметров, библиотека сценариев, копирование.

Калибровка модели: хранение экспериментальных данных, фит-параметров, оценка качества (RMSE/MAE по PSD/KPI).

Версионирование: фиксирование версии модели/методики, чтобы результаты воспроизводились.

Расширение отчётности: авто-отчёт по проекту/версии (PDF/Docx экспорт).

6.4 Этап 3 — V2 (интеграции, промышленная эксплуатация)

Интеграция источников данных (LIMS/SCADA/MES/DataHub): импорт проб, факта по мельнице, режимов.

Роли и доступы: RBAC, организация/команды, разграничение публичных/приватных данных.

Производительность: пагинация/поиск по расчётам, кеширование, фоновые задачи для длительных расчётов (Celery/RQ).

Надёжность: мониторинг, алерты, аудит изменений, журнал действий.

7. Правила работы с AI-агентом (Codex/аналог)

В одну итерацию: одна цель, чёткий список файлов, критерии готовности, проверки (py_compile, линтер, ручные проверки в UI).

Запрещено: ломать существующие эндпоинты/контракты; переписывать большие куски без необходимости; менять бизнес-логику на страницах проектов/расчётов без согласования.

Предпочтительно: добавлять поля опционально (Optional) и оставлять обратную совместимость.

Каждый PR/изменение: краткий summary по backend и frontend + команды проверки.

7.1 Шаблон промпта для Codex

Ты продолжаешь работу над проектом GrindLab (FastAPI backend + React/Vite frontend).
Контекст: [1–3 предложения о том, что уже работает и что меняем].

Цель: [одна чёткая цель].

Ограничения:
- Не ломать существующие эндпоинты и JSON-контракты.
- Не менять существующую бизнес-логику страниц проектов/расчётов — только переиспользовать.
- Стиль кода как в репозитории, типизация TS обязательна.

Задачи (по шагам):
1) Backend: ... (файлы, эндпоинты, схемы)
2) Frontend: ... (страницы, client.ts, UI)

Проверки после правок:
- Backend: python -m py_compile ...
- Frontend: страница ... открывается без ошибок; ручные сценарии ...

В конце: краткий summary изменений.

8. Чек-лист тестирования (ручной)

8.1 Smoke сценарии

Открыть главную (GrindLab — технологическое моделирование). Убедиться, что список расчётов загружается, фильтры доступны.

Проверить фильтр «Проект»: Все проекты → Без проекта → конкретный проект. Убедиться, что карточки фильтруются корректно.

Открыть карточку расчёта → убедиться в корректной деталке и обратной навигации.

Выбрать 2–3 расчёта → перейти на сравнение → таблица метрик загружается, базовый расчёт выбирается.

Открыть «Проекты» → открыть проект → привязки версий и сводка best/baseline отображаются; кнопка «Список расчётов» ведёт на главную с корректными фильтрами (если реализовано).

8.2 Негативные сценарии

Пустая выборка (фильтры приводят к 0 расчётов): должен отображаться пустой state и возможность «сбросить фильтр/выбор».

Недоступность backend: дружелюбное сообщение + кнопка «Повторить попытку» (если реализовано).

Старые демо-раны с неполными input полями: сравнение не должно падать 500.

9. Известные вопросы/риски и что держать под контролем

Терминология 'P240': обязательно зафиксировать, что это Dmax=240 мм (или иное), иначе методика будет противоречива.

Pydantic v2: строгость валидации может ломать старые данные; предпочтительно локальные 'мягкие' модели/фолбэки на чтение исторических данных.

Авторизация/403: публичные проекты должны быть доступны без токена; приватные — защищены. Любые изменения в проверках доступа тестировать на обоих типах проектов.

Пагинация/производительность: по мере роста числа CalcRun потребуется серверная пагинация и поиск.

Приложение A. Исходное описание продукта (как было зафиксировано ранее)

1. Концепция: что делает наша программа

Наша программа — это модуль моделирования и оптимизации цепочки дробление–измельчение, плотно привязанный к реальным данным предприятия и работающий в двух режимах:

Инженерный/проектный режим (offline)
Аналог JKSimMet/Bruno, но:

с нормальным UX/UI;

с отечественным стеком;

с тесной интеграцией с БВР, грансоставом, геометаллургией и экономикой.

Онлайн-режим цифрового двойника (online)
Модель «крутится» на потоке данных:

получает актуальный грансостав и характеристики руды;

получает текущие режимы работы оборудования;

считает оптимальные настройки и ограничения;

отдаёт рекомендации/целевые уставки в MES/АСУТП.

2. Роли пользователей

Чтобы понять, как программа будет работать, зададим основные роли:

Инженер по обогащению / технолог фабрики

Сбор и калибровка моделей оборудования.

Анализ «узких мест», сценарии «что если».

Подготовка рекомендаций по режимам.

Инженер по БВР / Mine-to-Mill-координатор

Передача прогнозного грансостава и типов руд из модулей БВР/геометаллургии.

Анализ влияния схем взрывов и сортировки руды на фабрику.

Экономист / инженер-аналитик

Оценка влияния режимов работы комминутин на себестоимость, энергопотребление, EBITDA.

Сценарный анализ CAPEX/OPEX.

Системный инженер / интегратор

Настройка интеграции с INKA/DataHub, MES, SCADA, LIMS.

Управление пользователями, правами, версиями моделей.

3. Как программа работает с точки зрения бизнес-логики

Шаг 1. Подключение данных

Программа не живёт «сама по себе». Она сидит на интеграционном слое (INКА / Data Hub) и забирает:

Полевые данные:

SCADA/АСУТП: мощности, токи, уставки, расходы, уровни.

MES: потоки, сменные отчёты, маршруты рудопотоков.

Горно-геологические данные:

блок-модель, типы руд, твёрдость, абразивность;

грансостав от модуля БВР/«Взрыв4D».

Лаборатория и онлайновые анализаторы:

химсостав, крупность, содержание Au/Ag/других элементов.

НСИ оборудования:

типы дробилок/мельниц, паспортные характеристики, ограничения.

Все это попадает в единую витрину данных для модуля моделирования.

Шаг 2. Построение технологической схемы (flowsheet)

Инженер в UI собирает схему «как на фабрике»:

Добавляет блоки: «ЩДП», «Конусная дробилка», «Грохот», «SAG-мельница», «Шаровая мельница», «Гидроциклон».

Соединяет блоки потоками: руды, возвратный циркулирующий поток, вода, продукт.

Привязывает к каждому блоку:

модель (тип алгоритма: популяционный баланс, JK-модель, простая эмпирика и т.п.);

параметры (первичные — по паспорту, диапазоны для оптимизации);

ограничения (мин/макс мощности, крупность, загрузка, давление и т.д.).

Результат — цифровой двойник цепочки дробления/измельчения в статическом виде.

Шаг 3. Калибровка моделей

Дальше программа работает как «умный JKSimMet»:

Подгружает реальные исторические периоды:

потоки руды, тип руды;

текущие настройки оборудования;

измеренные показатели (крупность продукта, производительность, энергопотребление).

Запускает процедуру автокалибровки:

подбирает параметры моделей (кривые разрушения, функции распределения продукта, параметры классификации) так, чтобы рассчёт совпадал с фактом внутри заданной погрешности;

показывает пользователю, как изменилась точность.

Сохраняет версии калиброванных моделей:

по типам руды (soft, medium, hard);

по группам блоков (разные участки карьера/рудника).

Таким образом, у нас появляются живые модели, привязанные к реальной руде и оборудованию, а не абстрактная математика.

Шаг 4. Сценарное моделирование («что если?»)

Далее — основной рабочий режим инженера:

«Что будет, если:»

увеличить/уменьшить зазор на конусной дробилке;

изменить нагрузку на SAG-мельницу;

поменять параметры классификации (диаметр циклона, давление);

подать другую смесь типов руды (сдвинуть долю более твёрдых блоков);

изменить параметры БВР → другой грансостав на входе.

Программа:

Прокручивает цепочку с учетом новых параметров.

Считает:

throughput, P80/P90;

энергопотребление;

загрузку оборудования;

узкие места (bottlenecks).

При наличии экономического модуля — также:

себестоимость на тонну;

влияние на EBITDA.

Результат — набор сценариев, которые можно сравнивать между собой и с текущим режимом.

Шаг 5. Оптимизация (поиск лучших режимов)

Сценарий «ручками» — хорошо, но наша программа должна уметь автоматически искать оптимум.

Пользователь задает:

целевую функцию: максимум throughput, минимум кВт·ч/т, максимум прибыль/час — или взвешенную комбинацию;

ограничения: не превышать мощность, пределы уставок, условия по крупности, перегрузкам, уровню в мельницах и т.д.;

горизонты и типы руд (например, план на следующую неделю по рудопотоку).

Оптимизационный модуль:

«обегает» пространство допустимых режимов (метаэвристики, градиентные методы и пр.);

находит набор рекомендованных уставок для дробилок, мельниц, насосов, циклонов;

показывает фронт Парето («режим экономичный», «режим максимальной производительности», «сбалансированный режим»).

Пользователь выбирает релевантный вариант и:

либо оставляет как рекомендацию;

либо публикует как «целевую политику» в MES/АСУТП.

Шаг 6. Онлайн-режим (цифровой двойник дробления/измельчения)

В онлайн-режиме программа работает циклически:

Получает фактические данные каждые N минут:

грансостав/тип руды (из БВР-модуля, онлайновых анализаторов, LIMS);

текущие уставки и фактические показатели (SCADA/MES).

Пересчитывает прогноз:

ожидаемый throughput и P80;

нагрузки на оборудование;

отклонение от оптимальной области.

Выдаёт рекомендации:

какие уставки поменять (на сколько и в каких пределах);

какие риски (избыточная крупность, перегрузка, перерасход энергии).

Собирает обратную связь:

что реально изменили операторы/АСУТП;

какие фактические результаты получились;

адаптирует модели (online-recalibration).

Итог — замкнутый контур M2M: от прогнозного качества руды → через модель комминутин → к оптимальным настройкам на фабрике → к обновленным фактическим данным.

4. Архитектура на уровне модулей программы

Чтобы нам потом легко было перейти к ТЗ и прототипу, зафиксируем ключевые модули:

Модуль интеграции с INKA/DataHub

Коннекторы к MES, SCADA, LIMS, ГГИС, БВР-модулю.

Очистка, нормализация, агрегирование данных.

Модуль описания схемы (Flowsheet Designer)

Графический редактор схем.

Библиотека оборудования (НСИ).

Управление версиями схем.

Модуль математических моделей оборудования

Набор моделей дробилок, мельниц, классификаторов.

API для подключения новых моделей (в т.ч. от сторонних команд).

Модуль калибровки

Авто- и ручная калибровка по историческим данным.

Управление наборами параметров по типам руд.

Сценарный модуль и модуль оптимизации

Постановка задач «что если».

Решатель задач оптимизации (с набором критериев).

Онлайн-двойник и сервис рекомендаций

Регулярный пересчет состояния системы.

Генерация рекомендаций/целевых уставок.

Публикация в MES/АСУТП через INKA.

Интерфейс пользователей и управление доступом

Роли и права (инженер, аналитик, интегратор).

Журнал действий и протоколирование изменений.

Приложение B. Исходное описание MVP

Цель MVP: дать инженеру фабрики инструмент, который позволяет

собрать технологическую схему дробления–измельчения из готовых блоков,

откалибровать её по историческим данным,

посчитать несколько сценариев «что если?» и выбрать оптимальный по 1–2 показателям (throughput и P80).

То есть в MVP пока нет онлайн-двойника и автоматической передачи уставок в MES/АСУТП — только инженерный режим, но «живой» и связанный с данными.

Шаг 2. Сформулировать 5–7 ключевых user stories для MVP

Я бы предложил такой набор (это можно сразу отдавать в разработку/аналитику):

Создание схемы (flowsheet)

Как инженер по обогащению,

я хочу собрать технологическую схему дробления–измельчения из библиотеки оборудования (дробилки, мельницы, грохота, циклоны) и соединить их потоками,

чтобы воспроизвести реальную схему моей фабрики в виде цифровой модели.

Настройка параметров оборудования

Как инженер по обогащению,

я хочу задать паспортные и рабочие параметры для каждого блока (мощность, размеры, диапазоны уставок),

чтобы модель учитывала реальные ограничения оборудования.

Загрузка исторических данных для калибровки

Как инженер/аналитик,

я хочу выбрать период исторических данных (сутки/месяц/кампания) из витрины данных (INKA/DataHub),

чтобы использовать факт по потокам, крупности и энергопотреблению для калибровки моделей.

Автокалибровка модели

Как инженер по обогащению,

я хочу запустить автоматическую калибровку моделей оборудования на основании выбранных исторических данных,

чтобы модель давала расчёт, максимально близкий к фактическим показателям фабрики.

Запуск сценария «что если?»

Как инженер по обогащению,

я хочу изменить параметры (уставки оборудования, смесь типов руды, грансостав на входе) и пересчитать схему,

чтобы увидеть, как изменится throughput, P80 и энергопотребление.

Сравнение сценариев между собой и с текущим режимом

Как инженер/руководитель фабрики,

я хочу сравнивать несколько сценариев между собой и с текущим фактическим режимом (в виде таблицы и графиков),

чтобы выбирать оптимный режим работы и аргументированно защищать его перед руководством.

Сохранение и управление версиями моделей

Как инженер,

я хочу сохранять версии схем и наборов калиброванных параметров (по типам руды, по периодам),

чтобы возвращаться к ним, сравнивать и использовать как основу для новых расчётов.

Шаг 3. На основе этих user stories — зафиксировать состав экранов MVP

Прямое продолжение (следующий после этого шаг):

Экран 1: Список проектов/схем (flowsheet’ы, версии, статусы).

Экран 2: Конструктор схемы (графический редактор + свойства блоков).

Экран 3: Калибровка (выбор периода данных + запуск и результат калибровки).

Экран 4: Сценарии и результаты моделирования (ввод параметров сценария, результаты расчёта).

Экран 5: Сравнение сценариев (таблица + графики).

Приложение C. Исходное описание MVP экранов

ЭКРАН 1. «Список схем» (Проекты моделирования)

1. Назначение

Управление проектами моделирования: создание, выбор и открытие технологических схем дробления–измельчения, хранение версий.

2. Основные пользователи

Инженер по обогащению

Инженер-аналитик

Руководитель производства (просмотр результатов, read-only)

3. Основные блоки интерфейса

Шапка:

Название модуля: «Моделирование дробления и измельчения»

Кнопка «Создать схему»

Фильтры: по фабрике/месторождению, по статусу (черновик, калибровано, в работе).

Таблица «Список схем» (основной блок):

Название схемы

Месторождение / Фабрика

Версия (v1.0, v1.1 и т.п.)

Статус (Черновик / Откалибрована / Есть непросчитанные сценарии)

Дата последнего изменения

Автор

Панель действий над выбранной строкой:

Открыть

Дублировать

Переименовать

Архивировать / Удалить (с ограничениями по ролям)

4. Основные сценарии и действия

Создать новую схему

Открыть существующую схему в «Конструкторе схем»

Отфильтровать схемы по фабрике/месторождению

Посмотреть статус калибровки и наличия сценариев

Скопировать схему как основу для нового проекта

5. Данные / интеграции

Хранение метаданных схем в БД приложения

Привязка к фабрике/месторождению (НСИ)

Привязка к пользователям (RBAC / IAM)

6. Бизнес-правила

Нельзя удалить схему, которая используется в активных сценариях (только архив).

Название схемы уникально в рамках фабрики + версии.

ЭКРАН 2. «Конструктор схемы» (Flowsheet Designer)

1. Назначение

Графическое моделирование технологической цепочки дробления–измельчения и базовых параметров оборудования.

2. Основные пользователи

Инженер по обогащению (главный)

Инженер-проектировщик / интегратор (поддержка НСИ оборудования)

3. Основные блоки интерфейса

Левая панель: «Библиотека оборудования»

Группы: Дробилки, Мельницы, Классификаторы, Насосы, Грохота, Узлы распределения/суммирования потоков.

Поиск по названию / типу.

Центр: «Поле схемы»

Полотно для drag-and-drop блоков.

Отображение блоков (иконка + наименование: «Конусная дробилка КД-1», «SAG-мельница МС-1»).

Линии потоков (стрелки с указанием направления и типа потока).

Правая панель: «Свойства выбранного блока»

Паспортные параметры (мощность, тип, размер щели/решёт, диаметр и длина мельницы и т.д.).

Рабочие диапазоны уставок (мин/макс).

Привязка к НСИ оборудования.

Флаг: «Участвует в оптимизации» (да/нет).

Нижняя панель (по желанию)

Список потоков (ID потока, откуда→куда, тип, комментарий).

4. Основные сценарии и действия

Добавить оборудование на схему (drag-and-drop).

Соединить блоки потоком (клик по выходу → клик по входу).

Открыть свойства блока и задать паспортные параметры.

Удалить блок/поток.

Проверить схему на корректность (валидация топологии).

Сохранить схему как версию.

5. Данные / интеграции

НСИ оборудования (тип, паспортные характеристики).

Связь с БД схем (структура: блоки, связи, типы потоков).

6. Бизнес-правила / валидация

Нельзя запускать калибровку, если:

есть незамкнутые потоки;

у блока не заданы обязательные параметры.

В схеме должен быть хотя бы один вход сырья и один выход продукта.

ЭКРАН 3. «Калибровка» (Calibration)

1. Назначение

Настройка параметров моделей оборудования по историческим данным, чтобы расчёт адекватно отражал реальную работу фабрики.

2. Основные пользователи

Инженер по обогащению

Инженер-аналитик (поддержка калибровки)

3. Основные блоки интерфейса

Блок «Выбор периода данных»

Выбор источника данных (INKA/DataHub).

Поля: Дата от / Дата до, смена, кампания.

Фильтрация по типу руды (если данные есть: soft/medium/hard).

Блок «Целевые показатели для калибровки»

Галочки/переключатели:

Производительность по руде (т/ч)

P80/P90 по ключевым потокам

Энергопотребление (кВт·ч/т)

Блок «Параметры автокалибровки»

Выбор моделей, которые можно подстраивать (по блокам).

Ограничения по диапазонам параметров.

Кнопка «Запустить калибровку».

Блок «Результаты калибровки»

Таблица «До / После»:

Показатель, Факт, Расчёт до, Расчёт после, Ошибка %.

Графики по ключевым потокам (факт vs модель).

Блок «Сохранение набора параметров»

Название набора (например, «Руда: Hard, кампания 2025Q1»).

Привязка к типу руды / диапазону твердости.

4. Основные сценарии и действия

Выбрать период исторических данных.

Настроить, какие показатели будут калиброваться.

Запустить автокалибровку.

Просмотреть результаты, оценить точность.

При необходимости откорректировать параметры вручную.

Сохранить набор параметров как «калиброванную модель» для этого типа руды.

5. Данные / интеграции

Витрина INKA/DataHub: потоки, P80, мощности, типы руд.

БД параметров моделей оборудования.

Таблица соответствия «тип руды → набор параметров».

6. Бизнес-правила / валидация

Нельзя сохранить калибровку, если ошибка превышает допустимый порог (например, >15%) — требуется явное подтверждение инженером.

Калибровка всегда сохраняется с указанием:

автора,

времени,

использованного набора данных.

ЭКРАН 4. «Сценарии моделирования» (What-if Scenarios)

1. Назначение

Постановка и запуск сценариев «что если» на основе откалиброванных моделей.

2. Основные пользователи

Инженер по обогащению

Руководитель фабрики (просмотр, запуск типовых сценариев)

3. Основные блоки интерфейса

Список сценариев для текущей схемы

Название сценария

Тип: изменения уставок / изменения руды / комплексный

Статус: Черновик / Рассчитан / Просрочен (для плановых сценариев)

Дата последнего расчёта

Форма параметров сценария (редактор сценария)

Блок «Исходные данные»:

Набор калиброванных параметров (тип руды).

Базовый режим (текущие фактические данные или сохраненный режим).

Блок «Изменения настроек оборудования»:

Табличка с колонками: Блок, Параметр, Базовое значение, Новое значение, Диапазон.

Блок «Изменения по руде»:

Доли типов руды, ожидаемый грансостав (можно выбрать из предрасчитанных профилей).

Блок «Цели сценария»

Выбор целевой функции расчёта:

Максимум производительности

Минимум удельного энергопотребления

Компромиссный режим

Кнопки действий

«Рассчитать»

«Сохранить как шаблон»

«Скопировать сценарий»

4. Основные сценарии и действия

Создать новый сценарий.

Отредактировать существующий сценарий (изменить параметры).

Запустить расчет.

Сохранить сценарий и перейти к экрану сравнения.

5. Данные / интеграции

Текущая схема и калиброванные модели.

Наборы руд/грансоставов, импортированные из других модулей (БВР, геометаллургия).

6. Бизнес-правила / валидация

Нельзя запускать сценарий на схеме без калибровки.

Значения параметров оборудования должны находиться в допустимых диапазонах (из НСИ/свойств блока).

Сценарий сохраняется с привязкой к версии схемы.

ЭКРАН 5. «Сравнение сценариев» (Scenario Comparison)

1. Назначение

Сравнение результатов нескольких сценариев между собой и с фактическим режимом, подготовка решений для руководства.

2. Основные пользователи

Инженер по обогащению

Руководитель фабрики / Директор по производству

Экономист (при наличии экономического модуля)

3. Основные блоки интерфейса

Выбор сценариев для сравнения

Список сценариев с чекбоксами.

Опция «Добавить текущий фактический режим» как отдельную колонку.

Таблица сравнений

Колонки: Сценарий 1, Сценарий 2, …, Факт.

Строки:

Производительность (т/ч)

P80 по основным потокам

Удельное энергопотребление (кВт·ч/т)

Загрузка ключевых узких мест

(Опционально) Экономика: «Доход/час», «Энергозатраты/час» и т.п.

Графики

Бар-чарты / линии:

throughput по сценариям;

P80 по сценариям;

кВт·ч/т по сценариям.

Визуальное выделение «лучшего» значения по выбранному критерию.

Блок заключения / заметок

Поле для ввода комментария инженером: «Рекомендованный режим».

Кнопка «Сформировать отчёт» (PDF/Excel).

4. Основные сценарии и действия

Выбрать несколько сценариев и факт для сравнения.

Визуально оценить, какой сценарий лучше по заданной метрике.

Зафиксировать «рекомендованный режим» и выгрузить отчёт для руководства.

Вернуться к редактированию сценария (быстрая навигация).

5. Данные / интеграции

Результаты расчётов сценариев (хранятся в БД).

Фактические показатели (из INKA/DataHub) для выбранного периода.

6. Бизнес-правила / валидация

Если по сценарию нет актуальных результатов (изменена схема/калибровка), пользователь видит предупреждение «Требуется пересчёт».

При формировании отчёта фиксируются:

версия схемы;

используемые сценарии;

автор и дата.